PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN

Website Chia Sẻ Công Thức Nấu Ăn

RecipeShare — Node.js + MongoDB

Nhóm 7 thành viên (A → G)

4/4/2026

# BẢNG TỔNG QUAN PHÂN CÔNG

| STT | Thành viên | Vai trò | Công việc | Tên nhánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành viên A | Nhóm trưởng | Setup Project + Trang chủ & Bình luận | feature/setup-project |
| 2 | Thành viên B | Developer | Chức năng Đăng nhập / Đăng ký người dùng | feature/authentication |
| 3 | Thành viên C | Developer | Chức năng Thêm mới công thức (Form nhập) | feature/add-recipe |
| 4 | Thành viên D | Developer | Chức năng Hiển thị danh sách công thức | feature/recipe-list |
| 5 | Thành viên E | Developer | Chức năng Tìm kiếm & Lọc công thức | feature/search-filter |
| 6 | Thành viên F | Developer | Chức năng Yêu thích (Save) & Đánh giá (Rating) | feature/favorite-rating |
| 7 | Thành viên G | Developer | Chức năng Quản lý thông tin cá nhân (Profile) | feature/user-profile |

# QUY TẮC CHUNG & PHỐI HỢP NHÓM

## 1. Cấu trúc thư mục dự án

| Đường dẫn | Thành viên phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| server.js | TV A (Nhóm trưởng) | KHÔNG ai được sửa |
| config/db.js | TV A | Kết nối MongoDB chung |
| .env / .gitignore | TV A | Không commit .env lên GitHub |
| routes/auth.js | TV B | Export router |
| models/User.js | TV B | TV khác chỉ import |
| middleware/authMiddleware.js | TV B | Export để cả nhóm dùng |
| routes/addRecipe.js | TV C | Export router |
| models/Recipe.js | TV C | TV D, E dùng chung, không sửa |
| routes/recipeList.js | TV D | Export router |
| views/recipes/detail.ejs | TV D | Chừa div#rating-section cho TV F |
| routes/search.js | TV E | Export router |
| routes/favorites.js | TV F | Export router |
| models/Favorite.js + Rating.js | TV F | Export model |
| routes/profile.js | TV G | Export router |

## 2. Tên nhánh GitHub (đúng theo bảng phân công)

| TV | Tên nhánh |
| --- | --- |
| A — Nhóm trưởng | feature/setup-project |
| B — Authentication | feature/authentication |
| C — Add Recipe | feature/add-recipe |
| D — Recipe List | feature/recipe-list |
| E — Search & Filter | feature/search-filter |
| F — Favorite & Rating | feature/favorite-rating |
| G — User Profile | feature/user-profile |

## 3. Port dev local (tránh xung đột khi chạy song song)

| Thành viên | Port |
| --- | --- |
| Main app (production / merge) | 3000 |
| TV B | 3001 |
| TV C | 3002 |
| TV D | 3003 |
| TV E | 3004 |
| TV F | 3005 |
| TV G | 3006 |

## 4. Quy trình làm việc

- Thiết kế giao diện trên Figma trước khi code

- Dùng AI Agent (Claude / ChatGPT / Copilot) gen code — LƯU LẠI PROMPT vào file prompts_tvX.md

- Push code lên nhánh của mình qua GitHub Desktop

- Test chức năng độc lập (tự mock dữ liệu nếu cần)

- Tạo Pull Request → TV A review → merge vào main

## 5. Quy tắc tránh conflict

- Mỗi TV chỉ sửa file trong phạm vi của mình

- Muốn dùng model của người khác: chỉ import, KHÔNG sửa file gốc

- Commit thường xuyên, message rõ ràng: feat/auth: add login page

- Pull code mới nhất từ main mỗi sáng trước khi làm: git pull origin main

## 6. Cài đặt MongoDB

- Database: recipeShare_db

- File .env: MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/recipeShare_db

- Không commit .env lên GitHub — chỉ commit .env.example

## 7. Điểm phối hợp giữa các thành viên

| TV cần | TV cung cấp | Thứ cần |
| --- | --- | --- |
| TV A | TV B | authMiddleware.js — bảo vệ route POST /comments |
| TV A | TV D | div#comment-section trong detail.ejs để nhúng _comments.ejs |
| TV C, D, E, F, G | TV B | authMiddleware.js — bảo vệ route cần đăng nhập |
| TV D, E | TV C | models/Recipe.js — chỉ import, không sửa |
| TV F | TV D | div#rating-section trong detail.ejs để nhúng partial rating |
| TV G | TV B + TV C | models/User.js và models/Recipe.js |
| TV E | TV C | models/Recipe.js để query tìm kiếm |

## THÀNH VIÊN A — Nhóm trưởng + Trang chủ & Bình luận

Branch: feature/setup-project

Phần 1 — Nhiệm vụ Nhóm trưởng (làm trước, 1 lần duy nhất)

- Tạo GitHub Repository, thêm tất cả thành viên vào repo

- Khởi tạo project Node.js, cài toàn bộ package dùng chung

- Viết server.js, config/db.js, .env.example, .gitignore

- Push lên nhánh main → các TV clone về và bắt đầu làm nhánh của mình

- Review Pull Request của từng thành viên, giải quyết merge conflict

Phần 2 — Chức năng riêng: Trang chủ & Bình luận

Giao diện cần làm (tối thiểu 2)

- Giao diện 1: Trang chủ (Homepage)

  - Banner giới thiệu website

  - Section 'Công thức nổi bật' — 6 recipe mới nhất dạng card

  - Section 'Danh mục' — Món Việt, Món Hàn, Tráng miệng...

  - Layout chung: header có thanh search, navbar, footer

- Giao diện 2: Phần Bình luận (Comment Section)

  - Nằm bên dưới trang chi tiết công thức của TV D

  - Form nhập bình luận (textarea + nút Gửi)

  - Danh sách bình luận: avatar, tên, nội dung, thời gian

  - Nút Xóa bình luận (chỉ hiện với chủ bình luận)

File cần tạo

server.js                     ← khởi động app, import tất cả router

config/db.js                  ← kết nối MongoDB

.env.example                  ← mẫu biến môi trường

.gitignore                    ← loại trừ node_modules, .env, uploads/

routes/home.js                ← router trang chủ

routes/comments.js            ← router bình luận

models/Comment.js             ← schema bình luận

views/index.ejs               ← trang chủ

views/layout/header.ejs       ← header dùng chung

views/layout/footer.ejs       ← footer dùng chung

views/comments/_comments.ejs  ← partial, TV D nhúng vào detail.ejs

public/css/style.css          ← CSS chung

MongoDB Schema — collection: comments

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Tự động tạo |
| recipeId | ObjectId | ref: Recipe — bình luận thuộc công thức nào |
| userId | ObjectId | ref: User — ai bình luận |
| content | String | Nội dung bình luận, required |
| createdAt | Date | Thời gian bình luận |

API Endpoints

| Method | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | / | Trang chủ — load 6 recipe mới nhất |
| POST | /comments/:recipeId | Gửi bình luận mới (cần đăng nhập) |
| DELETE | /comments/:commentId | Xóa bình luận (chỉ chủ sở hữu) |
| GET | /comments/:recipeId | Lấy tất cả bình luận của 1 công thức |

Nội dung server.js (TV A viết, cả nhóm dùng chung)

const express = require('express');

const app     = express();

require('./config/db');

app.set('view engine', 'ejs');

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

app.use(express.static('public'));

app.use('/',          require('./routes/home'));       // TV A

app.use('/comments',  require('./routes/comments'));  // TV A

app.use('/auth',      require('./routes/auth'));      // TV B

app.use('/recipes',   require('./routes/addRecipe')); // TV C

app.use('/list',      require('./routes/recipeList'));// TV D

app.use('/search',    require('./routes/search'));    // TV E

app.use('/favorites', require('./routes/favorites'));// TV F

app.use('/profile',   require('./routes/profile'));  // TV G

app.listen(3000, () => console.log('Server running on port 3000'));

Package cài cho cả nhóm (TV A chạy 1 lần)

npm install express mongoose ejs bcryptjs jsonwebtoken multer dotenv method-override

Lưu ý

- Viết server.js xong → push lên main ngay để cả nhóm có thể clone và bắt đầu

- Phối hợp TV D: TV D chừa div#comment-section trong detail.ejs để TV A nhúng partial _comments.ejs vào

- Bình luận cần đăng nhập — dùng authMiddleware của TV B

- Chỉ xóa được bình luận của chính mình

## THÀNH VIÊN B — Đăng nhập & Đăng ký (Authentication)

Branch: feature/authentication

Giao diện cần làm (tối thiểu 2)

- Giao diện 1: Trang đăng ký — form họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu

- Giao diện 2: Trang đăng nhập — email + mật khẩu, link sang đăng ký

File cần tạo

routes/auth.js

models/User.js

middleware/authMiddleware.js   ← export để TV khác dùng

views/auth/register.ejs

views/auth/login.ejs

MongoDB Schema — collection: users

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Tự động tạo |
| fullName | String | Họ tên, required |
| email | String | Email, unique, required |
| password | String | Đã hash bcrypt |
| avatar | String | URL ảnh đại diện |
| bio | String | Giới thiệu bản thân (TV G dùng) |
| createdAt | Date | Ngày tạo tài khoản |

API Endpoints

| Method | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /auth/register | Hiển thị form đăng ký |
| POST | /auth/register | Hash password, lưu DB, redirect login |
| GET | /auth/login | Hiển thị form đăng nhập |
| POST | /auth/login | Xác thực, tạo JWT, lưu cookie |
| GET | /auth/logout | Xóa cookie, redirect trang chủ |

Thư viện sử dụng

bcryptjs   — hash mật khẩu

jsonwebtoken — tạo và verify JWT token

Logic xử lý

- Đăng ký: validate → kiểm tra email tồn tại → bcrypt.hash(pw, 10) → lưu DB → redirect /auth/login

- Đăng nhập: tìm user by email → bcrypt.compare() → ký JWT → res.cookie('token', jwt) → redirect /

- authMiddleware: verify token từ cookie, gắn req.user cho route sau

Lưu ý

- Export authMiddleware để TV C, D, E, F, G import dùng

- Lưu JWT vào httpOnly cookie — KHÔNG dùng localStorage

- Chỉ sửa file trong routes/auth.js, models/User.js, views/auth/

## THÀNH VIÊN C — Thêm mới công thức (Add Recipe Form)

Branch: feature/add-recipe

Giao diện cần làm (tối thiểu 2)

- Giao diện 1: Form thêm công thức mới — tên món, mô tả, nguyên liệu, các bước, upload ảnh, độ khó, thời gian nấu

- Giao diện 2: Form chỉnh sửa công thức — điền sẵn thông tin cũ, cho phép sửa và xóa

File cần tạo

routes/addRecipe.js

models/Recipe.js          ← TV D, E, F cũng import model này

views/recipes/create.ejs

views/recipes/edit.ejs

MongoDB Schema — collection: recipes

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Tự động tạo |
| title | String | Tên công thức, required |
| description | String | Mô tả ngắn |
| ingredients | [String] | Mảng nguyên liệu |
| steps | [String] | Mảng các bước nấu |
| cookTime | Number | Thời gian nấu (phút) |
| difficulty | String | 'easy' ¦ 'medium' ¦ 'hard' |
| category | String | Loại món: Món Việt, Hàn, Tráng miệng... |
| image | String | Đường dẫn ảnh upload |
| author | ObjectId | ref: User (lấy từ req.user) |
| createdAt | Date | Ngày đăng |

API Endpoints

| Method | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /recipes/create | Hiển thị form thêm mới (cần đăng nhập) |
| POST | /recipes/create | Lưu công thức vào DB |
| GET | /recipes/:id/edit | Hiển thị form sửa (chỉ chủ sở hữu) |
| POST | /recipes/:id/edit | Cập nhật công thức |
| POST | /recipes/:id/delete | Xóa công thức |

Thư viện sử dụng

multer   — xử lý upload ảnh, lưu vào public/uploads/

Lưu ý

- Bắt buộc dùng authMiddleware của TV B trước route create

- Chỉ cho sửa/xóa nếu recipe.author.toString() === req.user._id.toString()

- TV D sẽ import Recipe model từ file này để hiển thị danh sách

- Chỉ sửa file trong routes/addRecipe.js, models/Recipe.js, views/recipes/create & edit

## THÀNH VIÊN D — Hiển thị danh sách công thức (Recipe List)

Branch: feature/recipe-list

Giao diện cần làm (tối thiểu 2)

- Giao diện 1: Trang danh sách tất cả công thức — dạng grid card, mỗi card có ảnh, tên, tác giả, thời gian, độ khó

- Giao diện 2: Trang chi tiết công thức — đầy đủ nguyên liệu, các bước, thông tin tác giả, khu vực comment (TV F render vào đây)

File cần tạo

routes/recipeList.js

views/recipes/list.ejs         ← danh sách dạng grid

views/recipes/detail.ejs       ← chi tiết 1 công thức

KHÔNG tạo model mới — import Recipe từ TV C

const Recipe = require('../models/Recipe');

API Endpoints

| Method | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /list | Danh sách tất cả công thức (có phân trang) |
| GET | /list/:id | Chi tiết 1 công thức |
| GET | /list/category/:name | Lọc theo loại món ăn |

Logic phân trang

const page  = parseInt(req.query.page) || 1;

const limit = 12;

const skip  = (page - 1) * limit;

const recipes = await Recipe.find().skip(skip).limit(limit).sort({ createdAt: -1 });

Lưu ý

- Trang danh sách là trang được vào nhiều nhất — đảm bảo load nhanh

- Trang chi tiết (detail.ejs) cần chừa vùng trống ở dưới để TV F nhúng phần rating & yêu thích vào

- Không cần đăng nhập để xem danh sách và chi tiết

- Chỉ sửa routes/recipeList.js và views/recipes/list.ejs, detail.ejs

## THÀNH VIÊN E — Tìm kiếm & Lọc công thức (Search & Filter)

Branch: feature/search-filter

Giao diện cần làm (tối thiểu 2)

- Giao diện 1: Trang tìm kiếm — thanh search lớn + bộ lọc bên trái (loại món, độ khó, thời gian nấu)

- Giao diện 2: Trang kết quả — grid card kết quả, hiển thị số lượng tìm thấy, sắp xếp (mới nhất / theo tên)

File cần tạo

routes/search.js

views/search/index.ejs      ← trang tìm kiếm

views/search/results.ejs   ← trang kết quả

KHÔNG tạo model mới — import Recipe từ TV C

const Recipe = require('../models/Recipe');

API Endpoints

| Method | Route | Tham số query |
| --- | --- | --- |
| GET | /search | Hiển thị trang tìm kiếm |
| GET | /search/results | q, category, difficulty, maxTime, sort, page |

Logic tìm kiếm

- Tạo text index khi khởi động app

Recipe.createIndex({ title: 'text', description: 'text' });

- Build query động dựa trên params người dùng chọn

const query = {};

if (q)          query.$text = { $search: q };

if (category)   query.category = category;

if (difficulty) query.difficulty = difficulty;

if (maxTime)    query.cookTime = { $lte: parseInt(maxTime) };

- Sắp xếp và phân trang kết quả

Lưu ý

- Thanh tìm kiếm trên navbar (TV A làm) sẽ redirect đến /search/results?q=...

- Không cần đăng nhập để tìm kiếm

- Chỉ sửa routes/search.js và views/search/

## THÀNH VIÊN F — Yêu thích (Save) & Đánh giá (Rating)

Branch: feature/favorite-rating

Giao diện cần làm (tối thiểu 2)

- Giao diện 1: Phần Yêu thích + Rating nằm trong trang chi tiết công thức (TV D tạo khung, TV F nhúng partial vào)

  - — Nút Lưu / Bỏ lưu yêu thích (toggle)

  - — Khu vực chấm sao 1–5 + viết nhận xét + nút gửi

  - — Danh sách nhận xét đã có, hiển thị sao trung bình

- Giao diện 2: Trang 'Yêu thích của tôi' — grid các công thức đã lưu, nút bỏ lưu

File cần tạo

routes/favorites.js

models/Favorite.js

models/Rating.js

views/favorites/my-favorites.ejs

views/favorites/_rating-section.ejs   ← partial, nhúng vào detail.ejs của TV D

MongoDB Schema — collection: favorites

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| userId | ObjectId | ref: User |
| recipeId | ObjectId | ref: Recipe |
| savedAt | Date | Ngày lưu |

MongoDB Schema — collection: ratings

| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| userId | ObjectId | ref: User |
| recipeId | ObjectId | ref: Recipe |
| stars | Number | Số sao 1–5 |
| comment | String | Nội dung nhận xét |
| createdAt | Date | Ngày đánh giá |

API Endpoints

| Method | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| POST | /favorites/toggle/:recipeId | Lưu hoặc bỏ lưu (toggle) |
| GET | /favorites/my-favorites | Danh sách công thức đã yêu thích |
| POST | /favorites/rating/:recipeId | Gửi đánh giá sao + nhận xét |
| DELETE | /favorites/rating/:ratingId | Xóa đánh giá của mình |
| GET | /favorites/ratings/:recipeId | Lấy tất cả rating của 1 công thức |

Logic tính sao trung bình

const ratings = await Rating.find({ recipeId });

const avg = ratings.reduce((s, r) => s + r.stars, 0) / ratings.length;

// Hiển thị: ★★★☆☆ (3.2/5 — 14 đánh giá)

Lưu ý

- Bắt buộc đăng nhập mới được lưu và đánh giá — dùng authMiddleware của TV B

- Mỗi user chỉ đánh giá 1 lần cho 1 công thức

- Phối hợp TV D: TV D chừa div#rating-section trong detail.ejs để TV F nhúng partial vào

## THÀNH VIÊN G — Quản lý thông tin cá nhân (User Profile)

Branch: feature/user-profile

Giao diện cần làm (tối thiểu 2)

- Giao diện 1: Trang hồ sơ cá nhân — ảnh đại diện, tên, bio, danh sách công thức đã đăng, tổng số yêu thích nhận được

- Giao diện 2: Trang chỉnh sửa hồ sơ — đổi tên, bio, upload ảnh đại diện, đổi mật khẩu

File cần tạo

routes/profile.js

views/profile/profile.ejs

views/profile/edit-profile.ejs

KHÔNG tạo model mới

const User   = require('../models/User');    // TV B

const Recipe = require('../models/Recipe');  // TV C

API Endpoints

| Method | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /profile | Xem hồ sơ của mình (cần đăng nhập) |
| GET | /profile/:userId | Xem hồ sơ người khác |
| GET | /profile/edit | Hiển thị form chỉnh sửa |
| POST | /profile/edit | Lưu thông tin cập nhật |

Logic trang hồ sơ

const user    = await User.findById(req.params.userId);

const recipes = await Recipe.find({ author: req.params.userId });

res.render('profile/profile', { user, recipes });

Lưu ý

- Đổi mật khẩu: yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác nhận (dùng bcrypt.compare)

- Upload ảnh đại diện dùng Multer (cùng config với TV C, lưu vào public/uploads/)

- Chỉ sửa được thông tin của chính mình — kiểm tra req.user._id === req.params.userId

- Chỉ sửa routes/profile.js và views/profile/